长院〔2016〕23号

关于印发《长江工程职业技术学院基本建设管理

暂行办法》和《长江工程职业技术学院

基本建设财务管理实施细则》的通知

各单位、部门：

《长江工程职业技术学院基本建设管理暂行办法》和《长江工程职业技术学院基本建设财务管理实施细则》经院长办公会审定，现予印发，请认真贯彻实施。

长江工程职业技术学院

2016年3月18日

长江工程职业技术学院基本建设管理暂行办法

第一章  总则

第一条  为规范和加强学院基本建设的管理，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和国务院颁发的《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，结合学院实际，制定本办法。

第二条  学院基本建设管理的基本原则是：贯彻执行国家的有关政策、法规；依据学院整体规划，坚持基建程序，注重过程管理；坚持安全第一，确保工程质量，提高投资效益，保障学院事业的发展。

第三条  学院基本建设管理的主要任务是：根据学院事业发展需要，对学院新建、扩建、改建及大型基础配套设施进行论证并立项；按照基建工程建设管理程序，组织项目招标，实行工程合同管理；对建设工程项目的立项、勘探、设计、施工及竣工验收各个环节进行管理，保证学院基建计划的完成。

第四条  本办法适用于学院所有新建、扩建、改建工程项目。包括：教学科研用房、生活福利用房、大型基础配套设施及室外工程等。

第二章  组织管理

第五条  学院基本建设工作实行院长负责制，重要问题由院长办公会集体研究决策。

第六条  学院成立基建工作领导小组。由院长任组长，分管基建工作的副院长任副组长，学院相关职能部门负责人为成员。其主要职责是审议基建年度计划和中、长期建设规划；研究和解决学院基本建设工作中的重大问题，为学院决策提供咨询意见；确定基建项目的质量、造价、工期等目标，审议基建项目目标完成及建设项目效益情况，协调和处理学院基本建设过程中的相关事宜。

第七条  建管处负责学院基建管理的具体工作。主要职责是：

（一）根据学院校园整体规划，拟定年度计划，做好基建项目各项前期工作，完成基建项目的可行性研究报告和初步设计的报批，组织勘察、设计、施工、监理的招标与合同的签订和执行；

（二）加强对施工现场的管理，狠抓工程质量、文明施工、安全生产，组织工程项目的竣工验收与保修；

（三）编报学院年度基建投资计划及统计报表，负责基建档案的收集、整理和归档工作；

（四）负责学院校园土地、基础设施的管理与维护工作。

第三章  项目管理

第八条  基建年度投资计划由基建工作领导小组审议并经院长办公会研究确定；建设项目应严格执行基建程序，按照国家和地方政府建设部门的规定履行报批手续。

第九条  建设项目需依据学院事业发展规划和校园总体规划向基建工作领导小组提出立项计划，提交院长办公会讨论确定；建管处根据院长办公会会议确定的拟建项目组织设计方提出设计方案，并将设计方案报院长办公会讨论通过后，组织项目可行性研究报告、环境评估报告的编写，送交相关部门审批。

第十条  单项工程项目可行性研究报告（项目申请报告），应在规定的时间内上报。要求需进一步论证的项目，选择中介机构对项目可行性进行充分论证。

第十一条  基建工程要坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

第四章  附则

第十二条  本办法由建管处负责解释。

第十三条  本办法自印发之日起实施。

长江工程职业技术学院基本建设财务管理实施细则

第一章  总 则

第一条  为规范基本建设投资的财务管理，提高资金使用效益，根据《会计法》、《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）和国家其它有关法规，结合学院实际情况，特制定本细则。

第二条  本细则适用于学院所有基本建设投资工程（新建、扩建、改建）项目，大型修缮项目可参照执行。

第三条  学院基本建设财务管理的基本任务是:贯彻执行国家有关法律、法规、学院制度；依法、合理、及时筹集和使用建设资金；做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作；严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，不断提高基本建设管理水平和投资效益。

第二章  管理体制

第四条  财务处是学院基本建设财务管理职能部门，在院长领导下，对学院所有基本建设财务活动实施财务监管。具体职责包括参与学院基建项目合同谈判会签、预算审核、会计核算、决算报告等。

第五条  建管处是学院校园规划、基本建设的职能管理部门，对学院基本建设投资工程项目的建设计划、工程预算概算、工程施工等业务实施管理和监督，与财务处共同做好学院基本建设投资工程项目的管理。

第六条  学院对基本建设资金实行单独管理、单独核算、专款专用的管理形式。由财务处配备专职财会人员管理学院的基本建设财务活动。

第三章  预算管理

第七条  凡基本建设投资工程项目，应通过院长办公会研究决定，报省教育厅、省发展与改革委员会等上级有关部门，待立项批复后，列入学院基本建设投资计划。

第八条  学院对基本建设投资工程项目实行立项审批制度。建管处根据学院发展规划，拟订每年需要新建、扩建的工程项目计划，报主管院领导，由院长审定后提交院长办公会研究决定。

第九条  经学院研究决定的基本建设投资工程项目作为学院基本建设投资的依据，并将新建项目投资列入学院年度预算。

第十条  根据学院新建、扩建工程项目的建筑规模、建设标准、设计图纸、工程变更文件等资料，由建管处委托有关单位或部门编制工程项目的预算概算，报分管院领导审定后，提交院长办公会研究，以此作为学院基本建设投资工程的预算。

第十一条  凡学院新建、扩建单项工程项目在50万元以上的，均须列入学院基本建设投资工程（零星修缮工程项目除外）计划，由建管处统一管理，统一组织施工。

第十二条  学院的基本建设投资工程项目确定后，应严格按照批准的基本建设工程项目施工，不得随意确定计划外施工项目。

第十三条  学院严格控制基本建设工程投资规模。凡学院确定的基本建设投资工程预算，未经学院批准，任何部门和个人无权突破，不得随意变更。严禁擅自提高建设标准，扩大建设规模。

第四章  合同管理

第十四条  学院对基本建设投资项目或扩建单项工程在50万元以上的，必须经过法定招投标程序签订书面工程施工合同。

第十五条  基建工程中标的单位必须按照合同规定缴纳履约保证金。在法定履约期满后视中标单位履约情况退还保证金。

第五章  资金来源及管理

第十六条  学院基本建设资金为财政拨款（中央和省）、社会投资及捐款、银行贷款和其他可用于学院基本建设的自筹资金。

第十七条  经过学院确定、省市主管部门批复的基本建设投资工程项目，由财务处根据资金到位情况，向院长报告并协助建管处提交省教育厅和省发展与改革委员会申请基本建设资金使用计划。

第十八条  学院基本建设工程项目和施工单位一经确定，可行性研究报告、施工合同、中标通知书等资料由财务处、建管处等部门分别存档。经院长批准后，财务处按照施工合同规定的比例进行款项划拨。

第六章  财务审批手续

第十九条  基本建设工程款项的支付按照《长江工程职业技术学院财务审批暂行办法》（长院〔2016〕6号）文件规定执行。

第二十条  学院基本建设投资项目发生的设计费、勘探费、配套费、墙改费等前期费用、待摊费用，在报销手续齐全后，由建管处等具体管理部门申报，报主管院领导审定，经财务处主管会计审核、财务处处长会签后，由分管财务的院领导批准，财务处凭票据付款。

第七章  竣工验收及决算管理

第二十一条  基本建设项目竣工时，应编制基本建设项目竣工财务决算，以正确核定新增固定资产价值，同时作为办理固定资产交付使用手续的依据。

第二十二条  学院对竣工的基本建设工程项目进行验收前，施工单位应将完整的工程验收报告、工程决算资料、施工图纸、施工技术标准及其它有关文件送建管处等主管部门保管或存档。

第二十三条  学院建管处应组织专门人员，会同工程设计、施工、工程监理等有关单位对基本建设工程项目进行竣工验收。

第二十四条  在编制基本建设竣工项目财务决算前，财务处、建管处等主管部门要认真做好以下工作:

（一）基本建设项目档案资料的归集整理；

（二）核实基本建设投资完成额；

（三）往来款项及债权债务的清偿；

（四）核实账务处理，做到账账、账证、账实、账表相符。

第二十五条  财务处要真实、准确、全面、完整、及时地做好年度基本建设财务决算，主要内容包括:

（一）基本建设会计报告。按照现行会计制度规定，编制五种报表:资金平衡表、基建投资表、待摊投资明细表、基建借款情况表、主要指标表。

（二）财务状况说明书。

1.基本建设工程项目预算、财务计划的执行情况和投资效果分析；

2.基本建设拨款或基本建设借款支用数与基本建设工程进度的适应程度，以及各种基本建设资金来源和资金运用情况的分析；

3.待摊投资支出情况的分析；

4.加强经济核算、改进财务管理和提高投资效益等方面的主要措施以及其它需要说明的问题。

第二十六条  学院对基本建设投资工程实行决算审计制度。对已竣工的基本建设工程项目，经工程监理审核、学院审计部门或有资质的审计中介机构审计，报省教育厅，按照审计权限的有关规定办理决算审查。

第二十七条  凡有财政性资金安排的工程项目，其竣工决算必须由省财政厅认可的、有资质的中介机构进行审查；全部资金自筹的工程项目，其竣工决算由学院财务处委托有资质的审计中介机构审查。

第二十八条  基本建设项目的竣工财务决算，上报省教育厅审查批复。经省教育厅审查批准的竣工财务决算，是学院确定工程最终造价、作为学院办理固定资产交付使用手续的依据。

第二十九条  学院定期向省教育厅反馈基本建设投资完成信息，为主管部门宏观调控和微观管理提供决策依据。

第三十条  学院对竣工验收合格的基本建设工程及时办理固定资产入账手续。

第八章  附 则

第三十一条  本细则由财务处负责解释。

第三十二条  本细则自公布之日起执行。

长江工程职业技术学院办公室 2016年3月18日印发